| Башкортостан Республикаhы Ишембай районы муниципаль районының Ишәй ауыл советы ауыл биләмәhе хакимиәте |  | Администрация сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОҠ                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2023					с.Ишеево					     №8

Об организации мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъёму уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 2023 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (Приложение № 1);

- план мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 2023 году (Приложение № 2);

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения							И.М. Тагиров

Приложение №1

к распоряжению администрации

СП Ишеевский

сельсовет муниципального района

Ишимбайский район РБ от 24.01.2023г. №8

С О С Т А В

противопаводковой комиссии сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

|  | № п/п; Ф.И.О.; АДРЕС; МЕСТО РАБОТЫ; ТЕЛЕФОН. 1; Тагиров Ильдар Мунирович; с.Ахмерово, ул.Гаражная , д.29; АСП Ишеевский сельсовет, глава сельского поселения; 74-4-58 89659332999. 2; Тимербулатова Гульсина рифовна; с.Ишеево, ул. Галлямова, д.12; АСП Ишеевский сельсовет, управляющий делами; 74-4-32 89178081877. 3; Валеева Расима Басыровна; с.Ахмерово ул.Молодежная,6; АСП Ишеевский сельсовет, специалист; 74-4-32 89279258259. 4; Алембетова Фануза Ануровна; с.Ахмерово ул.Уральская,9; АСП Ишеевский сельсовет, специалист; 74-3-19. 5; Галеева Альбина Аскатовна; с.Ишеево, ул.Узянбаевых, д.69а; АСП Ишеевский сельсовет, специалист; 74-4-32 89659204498. 6; Бакиров Фанир Гарифович; с.Ишеево, ул., д.73; Ишеевский ДПК, водитель-пожарный; 89659416999. 7; Янбердин Анур Ахтямович; с.Ишеево, ул.Узянбаевых, д.1; Ишеевский ДПК, водитель-пожарный, слесарь по газу с.Ишеево; 89174947390. 8; Сафуанов Мидхат Миниахметович; с.Ахмерово ул.Хайбуллина,12; Ахмер.пож.депо Водитель- пожарный; 74-3-17 89656461648. 9; Кинзягулов Салават Юсупович; с.Ахмерово ул.Молодежная,4; Ахмер.пож.депо Водитель- пожарный; 74-3- 17 89174850811. 10; Хамидуллин Фарит Талгатович; с.Ахмерово ул.Береговая,6; Ахмер.пож.депо Водитель- пожарный; 74-3-17. 11; Хакимов Азат Разяпович; ОАО «Газоразпределение Уфа», слесарь по газу д.Урняк, д.Карасевка; 89174813366. 12; Зубаиров Рустам Ульфатович; Отдел МВД России по Ишимбайскому району УПП; 89997412609 89378598838. 13; Гиззатуллин Айнур Илдарович; с.Ишеево, ул.Вторая, д.10; Директор МБОУ СОШ с.Ишеево; 74-4-37 79625253254. 14; Кутушева Гузалия Мударисовна; с.Ахмерово, ул.береговая, д.59; Директор МБОУ СОШ с.Ахмерово; 89173869402. 15; Акбулатова Зиля Миниахметовна; Д.Канакаево, ул.Гагарина, д.1; Директор МБОУ СОШ д.Канакаево; 89174578974. 16; Ракаева Сурия Гаязовна; с.Ишеево ул.Мира; Заведующая СДК с.Ишеево; 74-4-17. 17; Янбаева Гузель Расуловна; д.Канакаево ул.Хасанова,29; Заведующая СДК д.Канакаево; 72-2-03. 18; Муллагильдина Мизиля Ишмурзиевна; Д.Канакаево ул.Школьная, д.33; Заведующая СДК с.Ахмерово; 74-3-17. 19; Ибрагимов Ринат Рашитович; с.Ишеево, ул.Полевая, 17; Староста с.Ишеево; 89191574501. 20; Аралбаев Юлай Тагирович; с.Ахмерово, ул. Первомайская, д.25; Староста с.Ахмерово; 89373506665. 21; Мурзабаев Азамат Гайсарович; д.Канакаево, ул.зеленая, д.1; Староста д.Канакаево; 89871377552. 22; Мурзабаев Зуфар Абдулхаевич; д.Янги-Аул, ул.Центральная, д.43а; Староста д.Янги-Аул; 89174719075. 23; Слепова Валентина Владимировна; д.Октябрь, ул.Южная, д.22; Староста д.Октябрь; 89273068334. 24; Устинов Андрей Васильевич; д.Карасевка, ул.Озерная. д 65; Староста д.Карасевка; 89174080725. 25; Газизуллин Наиль Нурисламович; д.Урняк, ул.Строительная, д.6; Староста д.Урняк; 89870530190. |
| --- | --- |

Приложение №2

к распоряжению администрации

СП Ишеевский

сельсовет муниципального района

Ишимбайский район РБ от 24.01.2023г. №8

ПЛАН мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан в 2023 году

| п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнитель по согласованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковых комиссий, утверждение планов мероприятий | до начала весеннего паводка | Администрация СП |
| 2 | Назначение ответственных лиц за гидротехническими сооружениями | на период половодья | Глава сельского поселения, собственник и арендаторы ГТС |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений прудов, водохранилищ, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья; полная сработка водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 01 апреля 2023 г. | Глава сельского поселения, собственник и арендаторы ГТС |
| 4 | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья | согласно плану-графику | Администрация СП |
| 5 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролётов | с 11 марта 2023 г. постоянно | Администрация СП |

| 6 |  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 11 марта 2023 г. | Администрация СП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Определение населённых пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасньж территориях или попадающих в зону возможного затопления; разработка плана предупредительных работ | до 25 марта 2023 г. с 19 марта 2023 г. | Администрация СП Администрация СП |  |  |
| 8 |  | Создание аварийных бригад, обеспечение их необходимьми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа а с работниками |  |  |  |  |
| 9 |  | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | до 19 марта 2023 г. | Администрация СП |  |  |
| “ 10 |  | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления, уточнение пунктов временного размещения | до 19 марта 2023 г. | Администрация СП |  |  |
| 11 | Организовать изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при п охождении весеннего половодья |  | до1 апреля 2023 г. |  | Администрация СП |
| 12 | Провести сходы граждан в населённых пунктах, подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений |  | до 1 апреля 2023г. |  | Администрация СП |